| Kode | : | LA\_08 |
| --- | --- | --- |
| Kelas | : | 43TRPL |
| Anggota | : | 1. Abram Wirayuda Pane/11420042  2. Debi Elprina Silitonga/11420066  3. Laksamana Simangunsong/11420075  4. Tria Jesica Tampubolom/11420078  5. Srinesia Sitorus/11420084  6. Nivshea Estetica/11420087 |
| Topik PA2 | : | Perhitungan Angka Kredit Dosen |
| Periode | : | Minggu ke-12 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | * Melakukan analisis perhitungan * Melanjutkan implementasi iterasi 2 * Melakukan testing |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| --- | --- | --- |
| 10 April 2023 | 1 | Melanjutkan implementasi iterasi 2 |
| 12 April 2023 | 2 | Melakukan testing terhadap implementasi perhitungan |
| 14 April 2023 | 3 | Melakukan analisis ulang terhadap hasil testing |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 April 2023 | 10.00-11.30 dan 13.45-16.00 | Ruang diskusi | Memperbaiki desain user interface pada field formulir perhitungan angka kredit |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kendala yang dihadapi pada minggu ini adalah adanya beberapa permasalahan yang baru ditemukan, sehingga perlunya komunikasi terhadap pembimbing untuk menemukan solusi.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1 minggu ini adalah :

* Testing
* Melakukan analisis perhitungan

**Rencana minggu depan :**

* Perbaikan hasil testing
* Presentasi iterasi 2

**Catatan Lain:**